МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

Лабораторная работа №3
по курсу
«Проектирование и архитектура
программных систем»

Экономические расчёты разработки программных продуктов

      Выполнил:
 студент группы ИКПИ-11
Крылов А.В.

Принял:
Смирнов. К.А.

Санкт-Петербург
2025 г.
Тема дипломной работы
Разработка HAL для микроконтроллера Mik32 Amur на языке программирования Rust.
Проект направлен на реализацию безопасной работы с памятью и предотвращение распространённых ошибок, таких как use-after-free и гонки данных путём использования многочисленных проверок на стадии компиляции, предоставляемых языком Rust.

Планирование ВКР
Этапы и выполняемые работы на этапах:
Техническое задание
1. Обоснование необходимости разработки ПС
2. Научно-исследовательские работы
3. Разработка и утверждение технического задания
Эскизный проект
1. Разработка эскизного проекта
2. Утверждение эскизного проекта
Технический проект
1. Разработка технического проекта
2. Утверждение технического проекта
Рабочий проект
1. Разработка программной системы
2. Разработка программной документации на ПС
3. Проведение испытаний ПС
Внедрение
Подготовка и передача ПС

Команда разработчиков:
Крылов А.В. (менеджер проекта)

Трудоёмкость этапов ВКР:
Название этапа	Трудоёмкость, чел.-дни
Техническое задание	20
Эскизный проект	30
Технический проект	40
Рабочий проект	60
Внедрение	20
Итого	170

170 чел.-дней / 21 рабочий день = 8.1 чел.-месяцев

Заработная плата:
Крылов А.В. (менеджер проекта): оклад 80000 руб./мес., премия 20% от оклада.

Зарплата за 9 месяцев: 80000 * 9 = 720000 руб.
Премия 20%: 720000 * 0.2 = 144000 руб.
ЗП + премия за 9 месяцев: 720000 + 144000 = 864000 руб.
НДФЛ (13%): 864000 * 0.13 = 112320 руб.
ЕСН (26%): 864000 * 0.26 = 224640 руб.
Общие затраты на ФОТ: 864000 + 224640 = 1088640 руб.

Общая стоимость реализации проекта:
1088640 / 0.45 = 2419200 руб.

Выводы
В ходе проведённой лабораторной работы были определены этапы, выполняемые работы на этапах, команда разработчиков и трудоёмкость этапов ВКР, ЗП каждого участника, общая трудоёмкость ВКР, общие затраты на Фонд оплаты труда и общая стоимость реализации проекта.